Приложение №1

к Постановлению

местной администрации

№ 1а от 24.03.2021г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

благоустройства территории муниципального образования п.Понтонный

на 2020 год

Заказчик: 	местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 	0500 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Код подраздела:	0503 – «Благоустройство»

Срок реализации:	2020 год

Цели программы:	- благоустройство, текущий ремонт и содержание территории муниципального образования;

Ожидаемые результаты:	- улучшение качества и условий жизни населения поселка;

- создание благоприятной среды обитания для жителей поселка

Перечень мероприятий:

| № п/п | Наименование работ | Целевая статья | ед.изм. | кол-во | Срок выполнения | Объем финансир план тыс.руб. | Объем финансир. факт тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 60001 04134 | ед. | 3 | I-IV кв. | 675,0 | 674,8 | 99,9 |
|  | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 60001 05135 | м2 | 4000 | II-IV кв. | 1765,0 | 1763,8 | 99,9 |
|  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 60001 06136 |  |  | I-IV кв. | 5820,0 | 5811,9 | 99,9 |
|  | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 60001 08138 |  |  | I-IV кв. | 1900,0 | 1899,8 | 99,9 |
|  | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 60001 09139 | меропр. | 1 | I-IV кв. | 2386,0 | 2386,0 | 100 |
|  | Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 60000 G 3160 | м2 | 3540298 | I-IV кв. | 14284,5 | 14284,5 | 100 |
| 5 | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | 60003 05155 | м2 | 14478 | I-IV кв. | 550,0 | 496,7 | 90,3 |
| 6 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 60003 06156 | м2 | 14478 | I-IV кв. | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| Общий объем финансирования по программе | 27480,5 | 27317,5 | 99,4 |

- В соответствии с Адресной программой на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных территорий МО п.Понтонный в 2020 году выполнен текущий ремонт картами придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды                 по 34 адресам. Основные адреса: Заводская ул., дд.1,2,17,18,26,35; ул. А. Товпеко, дд.11,14,16,18,19, 30,32,34,35,36; ул.В.Петровой, дд.6,7,8,9; ул.Южная,                               дд. 1,1к2,1к3,1к4,3,7,17,19,21,27 общей площадью 1287,0 м2. Заасфальтирован проезд (объездная дорога) от д.17 до д.27 по Южной ул., а также проезд от д.15 до д.17 по Южной ул. Выполнены работы по замене бордюрного камня по адресу: Заводская ул., д.3 (19 п.м.).

- Произведена окраска ранее установленных полусфер по 21 адресу (266 шт.).

- В соответствии с Адресной программой по сносу деревьев-угроз на территории МО пос.Понтонный произведены работы по вырубке 22 деревьев-угроз по 12 адресам. Адресной программой работ по компенсационному озеленению (посадке цветов) произведен завоз земли, посадка и уход за цветочной рассадой на 32 цветниках (общее количество высаженных цветов – 132386 шт.). Были организованы работы по содержанию 14 информационных стендов. Произведена покраска и ремонт уличных диванов и скамеек в количестве 48 шт.

- В рамках исполнения переданного государственного полномочия и в соответствии с адресной программой, утвержденной администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга, производилась уборка и санитарная очистка территории поселка на площади 596339 кв.м, в т.ч. усовершенствованного покрытия – 79387 кв.м., 	 неусовершенствованного покрытия – 19009 кв.м., газонов –497943 кв.м.

- Работы по уборке территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения производились на площади 14478 кв.м., в т.ч. усовершенствованного покрытия – 957 кв.м.,  неусовершенствованного покрытия – 1566 кв.м., газонов – 11955 кв.м. в соответствии с адресной программой, в которую включено 7 территорий ЗНВО местного значения (№№37-119-1, 37-119-2, 37-119-3, 37-119-4, 37-119-5, 37-119-6, 37-119-7).

- На 20 детских площадках в течение года проводились ежедневные и ежемесячные осмотры. На 3 детских площадках было демонтировано 6 единицустаревшего оборудования, на 8 качеляхбыли заменены подвесы с сидениями, на 3 детских площадках установлено 5 единиц нового игрового оборудования. Разработаны проекты по замене покрытия на 2 детских площадках. Разработан проект обустройства 1 зоны отдыха. Выполнены работы по замене набивного покрытия на травмобезопасное полимерное на  2 детских площадках по ул.В.Петровой, 6 и ул. А. Товпеко 16. На всех площадках в период с мая по июнь производился небольшой и косметический ремонт игрового оборудования и МАФ.

- На 8 спортивных площадках в течение года проводились ежедневные и ежемесячные осмотры. В период с мая по июнь, а также в течение года проводились небольшие ремонты спортивного оборудования и окраска МАФ.

- В течение года проводились работы по содержанию 12 информационных стендов. В состав работ по содержанию входило очистка полей стендов от рекламной и устаревшей информации, вывешивание информации, замена полей стендов на новые.

- Произведено оформление территории муниципального образования к Новому году по 17 адресам.

В ходе реализации ведомственной целевой программы достигнуты поставленные цели и получены ожидаемые результаты.

| Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы | «Программа эффективная» |
| --- | --- |