Приложение №2

к Постановлению

местной администрации

№ 1а от  24.03.20210г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2020 год

Заказчик: 	местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 	0400 – «Национальная экономика»

Код подраздела:	0409 – «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Целевая статья:	31500 00112

Срок реализации:	2020 год

Цели программы:	- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния  автомобильных дорог

Ожидаемые результаты:	- снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах;

- улучшение качества и условий жизни, создание благоприятной среды обитания для жителей поселка

Перечень мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятия | ед.изм. | кол-во | срок выполнения | Объем финансир., план. тыс.руб. | Объем финансир. факт тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга | м2 | 2500 | в течение года | 5900,0 | 5881,7 | 99,7 |
| 2. | Комплексная уборка дорог | дорога п.м. | 25 11120 | в течение года |  |  |  |
| Общий объем финансирования по программе | 5900,0 | 5881,7 | 99,7 |

- Произведен текущий ремонт асфальтового покрытия дорог местного значения картами общей площадью 3604,0 м2 по 17 адресам. Основные адреса: ул.Александра Товпеко,    ул.2-я Волховстроевская, Зеленая ул., Клубная ул., Парковая ул., проезд без названия       (от Фанерной ул. до ул.А.Товпеко), Садовая ул.(Корчмино), Школьный пер., Нагорная ул.

- В течение года производилась комплексная уборка 25 дорог местного значения общей протяженностью 11120 п.м., площадью 49972 кв.м.

В ходе реализации ведомственной целевой программы достигнуты поставленные цели и получены ожидаемые результаты.

| Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы | «Программа эффективная» |
| --- | --- |