Приложение №13

к Постановлению

местной администрации

№ 1а от 24.03.2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования в 2020 году**

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

Код раздела: 0700 – «Образование»

Код подраздела: 0709 «Другие вопросы в области образования»

Целевая статья: 79500 00490

Срок реализации: 2020 год

Цели программы: - применение социальных и правовых мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортного происшествий на территории муниципального образования посёлка Понтонный;

- повышение уровня знаний дошкольников и школьников основ безопасного поведения на дороге и правил дорожного движения;

- профилактика правонарушений в сфере дорожного движения.

Ожидаемые результаты: - уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей и подростков на территории МО;

- безопасное поведение на дороге, грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения

Перечень мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **ед. изм.** | **кол-во**  **экз.** | **срок выполнения** | **Объем финансир., тыс.руб.** | **Объем финансир., факт.**  **тыс.руб.** | **%**  **выполнения** |
| 1. | разработка, изготовление и доставке печатной продукции по тематическим  направлениям для жителей внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Понтонный в 2020 году: " Брошюра по «Профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма»" | мероприятие | 500 | 4 квартал | 39,8 | 39,8 | 99,8 |
| 2. | выполнение работ по ремонту искусственных дорожных неровностей на территорий МО п. Понтонный в 2020 году | усл.ед |  | 3 квартал | 190,2 | 189,8 |
| **Общий объем финансирования по программе** | | | | | **230,0** | **229,6** | **99,8** |

В рамках ведомственной целевой программы разработана и изготовлена печатная продукция по данному тематическому направлению: брошюра по "профилактике детского дорожно-транспортного травматизма". Брошюры распространены среди детей муниципального образования.

В соответствии с обращениями жителей и по результатам объездов территории на внутридворовых территориях по адресам: Южная ул., д.1 к2, ул.А.Товпеко, дд.12,13,18,19 установлены искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» (5 шт.) для ограничения скорости движения автотранспортных средств.

В ходе реализации ведомственной целевой программы достигнуты поставленные цели и получены ожидаемые результаты.

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности  реализации ведомственной  целевой программы | «Программа эффективная» |